# PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

Proje Adı: Web Tabanlı Mesajlaşma Uygulaması

Proje Süresi: 20 iş günü

| NO | Yapılacak İşler | Yapacak Personel | Süre | Başlangıç | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Risk yönetimi ve analiz | Ahmet | 1 Gün | Gün 1 | Gün 1 |
| 2 | Gereksinim analizi | Mehmet | 2 Gün | Gün 1 | Gün 3 |
| 3 | Sistem tasarımı | Ayşe | 3 Gün | Gün 3 | Gün 6 |
| 4 | Veritabanı tasarımı | Ali | 2 Gün | Gün 6 | Gün 8 |
| 5 | Arayüz (UI) tasarımı | Ayşe | 2 Gün | Gün 8 | Gün 10 |
| 6 | Backend geliştirme | Ali | 4 Gün | Gün 10 | Gün 14 |
| 7 | Frontend geliştirme | Mehmet | 3 Gün | Gün 12 | Gün 15 |
| 8 | Entegrasyon işlemleri | Ayşe, Ali | 1 Gün | Gün 15 | Gün 16 |
| 9 | Test aşaması | Ahmet, Mehmet | 2 Gün | Gün 16 | Gün 18 |
| 10 | Yayına alma ve son kontroller | Tüm ekip | 2 Gün | Gün 18 | Gün 20 |